 招标文件

[image: image1.png]JINBAO




项目名称：油润滑单级旋片真空泵采购
招标单位：金宝电子（铜陵）有限公司

2025年09月17日

第一部分  投标邀请书

金宝电子（铜陵）有限公司现就“油润滑单级旋片真空泵采购”项目进行招标采购。我公司本着公平、公正、公开的原则，邀请具有相关资质及履约能力的公司参加投标，具体事项如下：

一、招标人：金宝电子（铜陵）有限公司

二、项目名称：油润滑单级旋片真空泵采购
三、投标时间：

技术投标截止时间： 2025.10.10上午11点前
商务投标截止时间： 2025.10.10下午16点前
四、技术联系人： 许永
联系方式： 18956279296


邮    箱：xyong@chinajinbao.com
五、商务联系人：郭松
     联系电话：0535-2701503

     商务邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com
六、投标地点：山东省招远市国大路268号 

七、投标保证金：1200元

请于2025年 09 月 30 日前公户汇款，底单发给商务联系人。

汇款资料：

名称：山东金宝电子有限公司
账号：5000 6473 3510 017 

开户行：恒丰银行招远支行 

投标人未中标，投标保证金将在竞标结束后10日内无息返还。中标方的投标保证金将在签订合同后，自动转为履约保证金或10日内无息返还。中标方放弃中标权利，投标保证金将予以没收。未缴纳投标保证金的，一律视为废标。

八、为保证效果，本项目需要先投技术标。确定技术方案后，再投商务标。技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司               邮箱xyong@chinajinbao.com中（联系人：许永  )；商务投标将标书邮寄或直接送达采购部（地址：山东省烟台市招远市国大路268号）（联系人： 郭松 ），同时发送电子版至 jinbaoxb@chinajinbao.com。
第二部分   投标人须知

一、投标要求

1.投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行                分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2.投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3.招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询、访问（不涉及商业机密内容）的权利。

4.在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

二.投标无效

有以下情形的投标文件，视为无效：

1.逾期未送达投标文件的；

2.未按规定递交密封投标文件的；

3.投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；

4.未加盖公章或无授权委托书的；

三、投标文件的构成

1.资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

2.项目实施案例及相关资料；

3.项目方案

①设备设施配置、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目设计及实施方案，必须包括水、电、汽、化学药剂等运行费用介绍

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

4.报价

提交《项目主要设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5.提交在同行业中施工业绩表，包含单位名称、施工内容、联系人及电话。

6.标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成标书

四、保密

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

第三部分  付款及工期要求

一、付款要求

1.付款形式：电子承兑

2.付款方式：

方式一：①到货款40%；②安装完成款20%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

方式二：①预付款30%；②安装完成款30%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

方式三：比上述两者更优越的付款条件。

二、供货期要求

1.交货日期：合同签订后20日内交货。
2.交货地点：铜陵市开发区翠湖四路3708号

三、报价方式：

      请按照《设备规格要求》的数量规格要求及格式报价，报综合单价，综合总价
  项目说明及设备规格要求

项目说明：铜陵厂铝板压机原水环式真空泵（2BV51110KC00-7P)一组（2台）目前在线工况高温时只能达到80Torr左右，达不到工艺值30Torr下限可调的范围内，现准备用油润滑单级旋片真空泵更换。

供货范围

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	

	1
	油润滑单级旋片真空泵
	1.泵体品牌：众德ZD，型号：V0301C（含进气口过滤器装置）。电机品牌：万达WONDER，功率7.5KW。风冷

2.品牌普旭：型号RA0305D（含进气口过滤器装置）,气量300M3/H,极限真空0.1mbar，电机功率7.5KW。风冷
3.品牌好凯德：型号RH0300（含进气口过滤器装置），气量300M3/H,极限真空0.3mbar，电机功率7.5KW。风冷
	台
	2
	
	
	三选一。不含安装

	
	合计
	
	


技术要求

泵必须提供生产厂证明；
2.该设备不需要乙方安装。但乙方有技术指导的义务。
三、质量保证：

设备保质期为一年，从验收合格之日起开始计算。

7

